АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬТ-ЯГУН

Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 января 2025 года № 4 п. Ульт-Ягун

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период на территории

сельского поселения Ульт-Ягун

в 2025 году

В целях реализации Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях своевременного обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенних паводков, минимизации материального ущерба:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий в весенне-летний период 2025 года на территории сельского поселения Ульт-Ягун согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить координацию работ, в противопаводковый период, на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ульт-Ягун.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения Ульт-Ягун:

3.1. Организовать работу по выполнению мероприятий Плана противопаводковых мероприятий в весенне-летний период 2025 года на территории сельского поселения Ульт-Ягун.

3.2. Назначить ответственных лиц с целью контроля, выполнения противопаводковых мероприятий и работ.

3.3. Представить в администрацию сельского поселения Ульт-Ягун информацию о проведенных противопаводковых мероприятиях в срок до 01.05.2025 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Ульт-Ягун.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ульт-Ягун					 М.В. Яковинов

Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения Ульт-Ягун

от 09 января 2025 года № 04

План

противопаводковых мероприятий в весенне-летний период 2025 года

на территории сельского поселения Ульт-Ягун

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать мониторинг ледовой и паводковой обстановки на территории сельского поселения Ульт-Ягун | ежедневно с марта по июнь | - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ульт-Ягун; - служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Ульт-Ягун |
| 2. | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ульт-Ягун по вопросу готовности к паводковому периоду | апрель | - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ульт-Ягун |
| 3. | Организовать работу по очистке водосточных труб, водосборных колодцев и траншей, коллекторов, отстойников, дренажей и сточных канав от снега, льда, мусора | в период паводка | - служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Ульт-Ягун - муниципальное унитарное предприятие «Территориальное объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район; - общество с ограниченной ответственностью «Виктория»; - руководители предприятий, организаций, учреждений - председатель дачного товарищества собственников недвижимости «Ульт-Ягунское», гаражных кооперативов «Автомобилист», «Железнодорожник» |
| 4. | Организовать работу по своевременному вывозу с подведомственных территорий снега | Февраль - март | - служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Ульт-Ягун - общество с ограниченной ответственностью «Виктория» - руководители предприятий, организаций, учреждений - председатель дачного товарищества собственников недвижимости «Ульт-Ягунское», гаражных кооперативов «Автомобилист», «Железнодорожник» |
| 5. | Организовать доведение до граждан информации о соблюдении мер безопасности в паводковый период (снежных масс и льда с кровель, провалы льда на водоемах) | в период паводка | - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ульт-Ягун; - служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Ульт-Ягун; - муниципальное унитарное предприятие «Территориальное объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район; - общество с ограниченной ответственностью «Виктория»; - руководители предприятий, организаций, учреждений - председатель дачного товарищества собственников недвижимости «Ульт-Ягунское», гаражных кооперативов «Автомобилист» |
| 6. | Организовать проведение бесед с учащимися по правилам поведения на водных объектах в период вскрытия рек и прохождения ледохода | в период паводка | - руководители учреждений осуществляющих образовательную деятельность |
| 7. | Привести в готовность пункты временного размещения №16, №17 | в период паводка | - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ульт-Ягун; -начальник ПВР №16; - начальник ПВР №17. |
| 8. | Принять безотлагательные меры по своевременному оповещению и эвакуации коренного населения из мест возможного затопления в период паводка | по мере поступления сигнала | - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ульт-Ягун |
| 9. | Организовать очистку придомовых и дворовых территории жилищного фонда с.п. Ульт-Ягун от скоплений снега, льда бытового мусора и несанкционированных свалок |  | - служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Ульт-Ягун; - общество с ограниченной ответственностью «Виктория» |
| 10. | Создать аварийный запас необходимого инвентаря (водооткачивающие насосы типа «Гном», деревянные трапы и т.д.) |  | - муниципальное унитарное предприятие «Территориальное объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования Сургутский район; - общество с ограниченной ответственностью «Виктория»; - руководители предприятий, организаций, учреждений |