АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬТ-ЯГУН

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2022 года № 140

п.Ульт-Ягун

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования сельское поселение Ульт-Ягун»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уставом сельского поселения Ульт-Ягун, постановлением администрации сельского поселения Ульт-Ягун от 25.05.2017 № 77 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Ульт-Ягун», распоряжением администрации сельского поселения Ульт-Ягун от 07.09.2022 №138 «О разработке муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования сельское поселение Ульт-Ягун»:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования сельское поселение Ульт-Ягун», согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Ульт-Ягун.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ульт-Ягун				              Д.В. Юматов

Приложение 1 к постановлению администрации сельского

поселения Ульт-Ягун

от 25 октября 2022 года № 140

ПАСПОРТ

муниципальной программы сельского поселения Ульт-Ягун

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования сельское поселение Ульт-Ягун»

| Ответственный исполнитель - муниципальной программы | - Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Ульт-Ягун |
| --- | --- |
| Соисполнители - муниципальной программы | - Планово-финансовая служба администрации сельского поселения Ульт-Ягун |
| - Цели муниципальной программы | Обеспечение реализации права граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории сельского поселения Ульт-Ягун, на улучшение жилищных условий. |
| - Задачи муниципальной программы | Улучшение жилищных условий жителей сельского поселения Ульт-Ягун, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. |
| Подпрограммы - муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Целевые показатели - муниципальной программы | - Доля расселенного аварийного жилого фонда, % |
| Срок реализации - Муниципальной программы | - 2022 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | - Объёмы бюджетных ассигнований Программы составят 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - на 2022 год – 0,0 тыс. рублей; - на 2023 год – 0,0 тыс. рублей; - на 2024 год – 0,0 тыс. рублей. - на 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты Муниципальной программы | Увеличение доли расселенных аварийных домов с начала реализации муниципальной программы, к общей площади аварийных домов на территории поселения до 14%. |

Раздел 1. «Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа»

Муниципальная программа сельского поселения Ульт-Ягун «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования сельское поселение Ульт-Ягун» (далее – «муниципальная программа») разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее Указ Президента РФ), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сургутского района от 19.01.2021 года № 150-нпа «Об утверждении муниципальной программы Сургутского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района», уставом сельского поселения Ульт-Ягун, постановлением администрации сельского поселения Ульт-Ягун от 25.05.2017 № 77 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Ульт-Ягун».

Положения Указа Президента РФ предусматривают при разработке национального проекта в сфере жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

При разработке механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на территории сельского поселения Ульт-Ягун, необходимо учитывать такие факторы как: ограниченные финансовые и материальные ресурсы муниципального образования, дотационность бюджета; отсутствие возможности осуществления жилищного строительства на территории сельского поселения Ульт-Ягун.

Совокупность данных факторов, приводит к отсутствию положительной динамики в осуществлении переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, становится одной из наиболее острых проблем, а не решение данного вопроса в ближайшее время, приведет в последующем периоде к ещё более значительной нагрузке на бюджет.

Наличие аварийного жилья является в первую очередь угрозой безопасности  для граждан, проживающих в нем, при этом следует учитывать и значительную социальную напряженность в обществе вызываемую не решением данной проблемы.

Площадь жилищного фонда сельского поселения Ульт-Ягун, относящаяся к аварийному жилью составляет – 5,7%, от общего количества жилого фонда. Количество жилых домов являющихся аварийными – 23 дома. Аварийный жилой фонд представлен одноэтажными домами щитосборной конструкции, преимущественной постройки до 1990 года.

В связи с невозможностью осуществления жилищного строительства в поселке Ульт-Ягун (разрешение на строительство жилых домов не выдаются по причине нахождения сельского поселения в зоне прохождения газопровода), необходимо решение вопроса о разработке и реализации иных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

В сложившейся ситуации, решения вопроса переселения граждан из аварийного жилого фонда, возможно путем:

- приобретения и предоставления жилых помещений в границах поселка Ульт-Ягун;

- приобретения и предоставления жилых помещений в других населенных пунктах находящиеся на территории Сургутского района, при этом необходимо учитывать согласие граждан на переселение;

- предоставления жилых помещений, переданных администрации сельского поселения и (или) предоставления жилого помещения, на основании вступивших в законную силу судебных актов об обязании их предоставления. В случае предоставления жилых помещений за пределами территории сельского поселения Ульт-Ягун необходимо согласие граждан на переселение.

- осуществления выплаты выкупной стоимости за расселяемые жилые помещения и (или) выплаты возмещения за жилое помещение, на основании вступивших в законную силу судебных актов.

- заключение с гражданами, проживающими в жилых помещениях, расположенных в домах, признанных аварийными, договора мены.

Реализация данных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы Сургутского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района» в соответствии с соглашениями о взаимодействии  администрации Сургутского муниципального района с администрацией сельского поселения Ульт-Ягун при расселении аварийного жилищного фонда.

Раздел 2. «Цели, задачи муниципальной программы и показатели достижения»

Цель муниципальной программы -  обеспечение реализации права граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории сельского поселения Ульт-Ягун, на улучшение жилищных условий.

Задача муниципальной программы - улучшение жилищных условий жителей сельского поселения Ульт-Ягун, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Используемые понятия:

аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

участники муниципальной программы – граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде на территории сельского поселения Ульт-Ягун, в отношении которых принято решение о признании участником муниципальной программы в соответствии с порядком работы с участниками муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования сельское поселение Ульт-Ягун», утвержденным постановлением администрации сельского поселения Ульт-Ягун;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда - принятие решений и проведение мероприятий муниципальной программы в соответствии со статьями 32, 86 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Категории граждан, имеющих право на признание участником муниципальной программы, установлены в Разделе 4 муниципальной программы.

Форма реализации  мероприятия установлены в Разделе 4 муниципальной программы.

Ведение перечня участников муниципальной программы, осуществляет служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Ульт-Ягун, в соответствии с порядком работы с участниками муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Ульт-Ягун;

Перечень помещений в жилых домах признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусматривается в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, подлежит включению в приложение 1 муниципальной программы.

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля расселенного аварийного жилого фонда | 0 | 3% | 7% | 11% | 14% |

Порядок расчета целевых показателей:

| Показатели муниципальной программы | Расчёт показателя | Источники данных для расчёта показателя |
| --- | --- | --- |
| Доля расселенного аварийного жилого фонда | Отношение площади помещений расселенного аварийного жилого фонда с начала реализации муниципальной программы к общей площади жилых помещений аварийных домов на территории поселения. | Площадь помещений расселенного аварийного жилого фонда с начала реализации муниципальной программы – информация службы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации сельского поселения Ульт-Ягун, нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы; Общая площадь жилых помещений аварийных домов на территории поселения в сельском поселении Ульт-Ягун - форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» |

Раздел 3. «Объём финансирования и сроки реализации муниципальной программы»

| № п.п. | Наименование задач решаемых в ходе исполнения Муниципальной программы | Объемы финансирования муниципальной программы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение жилищных условий жителей сельского поселения Ульт-Ягун, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счёт средств федерального бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счёт средств окружного бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счёт средств бюджет Сургутского района | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счёт средств бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: - в том числе по источникам финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счёт средств федерального бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счёт средств окружного бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счёт средств бюджет Сургутского района | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счёт средств бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование муниципальной программы предполагается в объемах предусмотренными в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы Сургутского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района», в соответствии с соглашениями о взаимодействии  администрации Сургутского муниципального района с администрацией сельского поселения Ульт-Ягун при расселении аварийного жилищного фонда.

Раздел 4. «Перечень программных мероприятий»

4.1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации и объёмы финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые затраты по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе, по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | - Организация и обеспечение переселения граждан | 2022 - 2025 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет Сургутского района |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельского поселения |
|  | ВСЕГО: | 2022 -2025 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет Сургутского района |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет сельского поселения |

4.2. Категории граждан, имеющих право на признание участником муниципальной программы:

в рамках мероприятия - Организация и обеспечение переселения граждан:

а) граждане, проживающие на условиях договора социального найма в жилых помещениях, расположенных в домах, признанных в установленном порядке аварийными, на территории сельского поселения Ульт-Ягун;

б) граждане-собственники жилых помещений, расположенных в домах, признанных в установленном порядке аварийными, на территории сельского поселения Ульт-Ягун в отношении которых принято решение об изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для муниципальных нужд.

При распределении жилых помещений, в рамках данного мероприятия администрация сельского поселения Ульт-Ягун вправе учитывать приобретение и (или) предоставление жилых помещений согласно решениям суда.

4.3. Форма реализации  мероприятия - Организация и обеспечение переселения граждан:

- приобретение и предоставление жилых помещений в границах поселка Ульт-Ягун;

- приобретение и предоставление жилых помещений в других населенных пунктах находящиеся на территории Сургутского района.

- предоставление жилых помещений, переданных администрации сельского поселения и (или) предоставления жилого помещения, на основании вступивших в законную силу судебных актов об обязании их предоставления.

- осуществление выплаты выкупной стоимости за расселяемые жилые помещения и (или) выплаты возмещения за жилое помещение, на основании вступивших в законную силу судебных актов.

- заключение с гражданами, проживающими в жилых помещениях, расположенных в домах, признанных аварийными, договора мены.

4.4. Финансовые и материальные ресурсы для реализации  мероприятия - Организация и обеспечение переселения граждан.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках муниципальной программы Сургутского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района» в соответствии с соглашениями о взаимодействии  администрации Сургутского муниципального района с администрацией сельского поселения Ульт-Ягун при расселении аварийного жилищного фонда.

Предоставление жилых помещений участникам муниципальной программы осуществляется после передачи администрацией Сургутского района жилых помещений в собственность сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации Сургутского района, а также договора безвозмездной передачи муниципального имущества в собственность сельского поселения с обязательным указанием в нём категорий граждан, подлежащих переселению в переданные жилые помещения и (или) с указанием фамилии, имени, отчества гражданина, которому распределено жилое помещение.

Финансирование мероприятия при осуществлении выплат выкупной стоимости за расселяемые жилые помещения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам поселений на выплату выкупной стоимости за расселяемые жилые помещения в соответствии с решением Думы Сургутского района от 01.10.2013 № 389 «Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района».

Раздел 5. «Оценка ожидаемой эффективности муниципальной программы»

- Показателями конечного результата поставленных задач является:

- Доля расселенного аварийного жилого фонда.

- К 2025 году запланировано увеличение доли расселенных аварийных домов с начала реализации муниципальной программы, к общей площади аварийных домов на территории поселения до 14%.

- Приложение 1

- К муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования сельское поселение Ульт-Ягун»

- Перечень помещений в жилых домах признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусматривается в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования сельское поселение Ульт-Ягун»

| - № - п.п. | - Населенный пункт | - Наименование улицы | - № дома | - № квартиры | - Планируемая дата расселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - п. Ульт-Ягун | - Северная | - 6 | - 1 | - 31.12.2022 |
| - 2. | - п. Ульт-Ягун | - Северная | - 6 | - 3 | - 31.12.2022 |